## Slide 1: Introduzione alla qualità del software

## Slide 2: Qualità del software (glossario standard IEEE)
Il grado in cui un sistema, un componente o un processo soddisfa i requisiti specificati.
Il grado in cui un sistema, un componente o un processo soddisfa le esigenze o le aspettative del cliente o dell'utente.

## Slide 3: Attributi di qualità del software

## Slide 4: SQA (tramite IEEE)
Un modello pianificato e sistematico di tutte le azioni necessarie per fornire un'adeguata sicurezza che un articolo o un prodotto sia conforme ai requisiti tecnici stabiliti.
Un insieme di attività progettate per valutare il processo mediante il quale i prodotti vengono sviluppati o fabbricati. Contrasto con: controllo di qualità (1).

## Slide 5: IEEE Std 730-2002 (Revisione di IEEE Std 730-1998)
Standard IEEE per i piani di garanzia della qualità del software

## Slide 6: Sezioni SQAP obbligatorie
Scopo
Documenti di riferimento
Gestione
Documentazione
Standard, pratiche, convenzioni e metriche
Test
Segnalazione problemi e azioni correttive
Strumenti, tecniche e metodologie
Controllo multimediale
Controllo dei fornitori
Raccolta, manutenzione e conservazione dei documenti
Formazione
Gestione del rischio
Glossario
Procedura e cronologia delle modifiche SQAP

## Slide 7: 4.4 Documentazione (sezione 4 dello SQAP)
4.4.2.1 Descrizione dei requisiti software (SRD)
4.4.2.2 Descrizione del progetto del software (SDD)
4.4.2.3 Piani di verifica e validazione
4.4.2.4 Rapporto sui risultati della verifica e rapporto sui risultati della convalida
4.4.2.5 Documentazione utente
4.4.2.6 Piano di gestione della configurazione software (SCMP)
4.4.3 Altra documentazione
  a) Piano del processo di sviluppo
  b) Descrizione degli standard di sviluppo del software
  c) Descrizione di metodi/procedure/strumenti di ingegneria del software
  d) Piano di gestione del progetto software (vedere IEEE Std 1058™-1998 [B13])
  e) Piano di manutenzione (vedere IEEE Std 1219™-1998 [B15])
  f) Piani di sicurezza del software (vedere IEEE Std 1228™-1994 [B16])
  g) Piano di integrazione software

## Slide 8: 4.5 Standard, pratiche, convenzioni e metriche (sezione 5 dello SQAP)
4.5.1 Scopo
4.5.2 Contenuto
  Gli argomenti trattati includeranno le attività tecniche, di progettazione e di programmazione di base coinvolte, come la documentazione, la denominazione delle variabili e dei moduli, la programmazione, l'ispezione e il collaudo. Devono essere fornite almeno le seguenti informazioni (vedere IEEE Std 982.1™-1988 [B6] e IEEE Std 982.2™-1988 [B7]):
    a) Standard di documentazione
    b) Norme di progettazione
    c) Standard di codifica
    d) Standard di commento
    e) Norme e pratiche di prova
    f) Prodotto selezionato per la garanzia della qualità del software e metriche di processo

## Slide 9: 4.6 Revisioni del software (sezione 6 dello SQAP)
4.6.1 Finalità
4.6.2 Requisiti minimi
  4.6.2.1 Revisione delle specifiche del software (SSR)
  4.6.2.2 Revisione del progetto dell'architettura (ADR)
  4.6.2.3 Revisione dettagliata del progetto (DDR)
  4.6.2.4 Revisione del piano di verifica e validazione
  4.6.2.5 Audit funzionale
  4.6.2.6 Audit fisico
  4.6.2.7 Audit in corso
    a) Codice contro documentazione di progetto
    b) Specifiche dell'interfaccia (hardware e software)
    c) Implementazioni progettuali rispetto ai requisiti funzionali
    d) Requisiti funzionali rispetto alle descrizioni dei test
  4.6.2.8 Revisioni manageriali
  4.6.2.9 Revisione del piano di gestione della configurazione software (SCMPR)
  4.6.2.10 Revisione post-implementazione
  4.6.3 Altre revisioni e audit

## Slide 10: Modello di maturità delle capacità software
SW-CMM

## Slide 11: SW-CMM Pratiche chiave per la qualità del software
Viene preparato un piano SQA per il progetto SW ATADP.
Le attività del gruppo SQA sono svolte IAW il piano SQA.
Il gruppo SQA partecipa alla preparazione e alla revisione del piano, degli standard e delle procedure di sviluppo SW del progetto.
Il gruppo SQA esamina le attività SWE per verificarne la conformità.
Il gruppo SQA controlla i prodotti di lavoro SW designati per verificarne la conformità.
Il gruppo SQA riporta periodicamente i risultati delle proprie attività al gruppo SWE.
Le deviazioni identificate nelle attività SW e nei prodotti di lavoro SW sono documentate e gestite ATADP.
Il gruppo SQA effettua revisioni periodiche delle proprie attività e risultati con il personale SQA del cliente, a seconda dei casi.

## Slide 12: RUP Gradini per MQ
Tutto il testo seguente proviene da Rational Unified Process 7.0.

## Slide 13: Garantire che gli obiettivi di qualità siano definiti per il progetto
Il Project Manager potrebbe non definire necessariamente gli obiettivi di qualità per il progetto, ma garantisce che tali definizioni siano create e concordate dal cliente e acquisite alla fine nella Specifica dei requisiti software. L'organizzazione in via di sviluppo può anche avere una serie standard di obiettivi di qualità, in una dichiarazione di politica della qualità, che può costituire la base per queste definizioni.
Ove possibile, questi obiettivi dovrebbero essere descritti in termini misurabili. Per esempio:
  "Zero difetti noti di gravità 1" (...e includere una definizione di difetto di gravità 1)
  "Tempo di risposta massimo 3 secondi"
  "L'utente può ritirare il software e iniziare a inserire le informazioni sull'account entro 1 ora"

## Slide 14: Definire i ruoli e le responsabilità della garanzia della qualità
Il passo successivo è definire l'organizzazione, i ruoli e le responsabilità che parteciperanno a questi compiti.
Ciò dovrebbe includere il canale di segnalazione per i risultati delle revisioni della garanzia della qualità.
In molte situazioni, l'attività di Quality Assurance dovrebbe inviare i suoi rapporti direttamente all'autorità di revisione del progetto.
Il Rational Unified Process raccomanda che la Software Engineering Process Authority (SEPA) abbia la responsabilità degli aspetti di processo relativi alla qualità ed esegua revisioni e audit del processo, oltre a garantire la corretta pianificazione e conduzione degli eventi di revisione descritti nella revisione e audit sezione del piano di garanzia della qualità.

## Slide 15: Coordinarsi con gli sviluppatori di piani referenziati
Il piano di garanzia della qualità fa inoltre riferimento a una serie di altri piani che descrivono gli standard del progetto e le modalità di gestione dei vari processi di supporto (ad esempio, la gestione della configurazione).
Queste informazioni vengono utilizzate per aiutare a determinare i tipi di revisioni della garanzia della qualità che verranno eseguite e la loro frequenza.
I piani di riferimento normalmente includono quanto segue:
  Piano di documentazione
  Piano di misurazione
  Piano di gestione del rischio
  Piano di risoluzione dei problemi
  Piano di gestione della configurazione
  Piano di sviluppo software
  Piano di prova
  Piano di gestione del subappaltatore

## Slide 16: Definire le attività e la pianificazione della garanzia della qualità
Identificare i compiti dell'Assicurazione di Qualità. In genere queste revisioni includono:
  Audit/revisione dei piani di progetto per garantire che seguano il processo di consegna definito per il progetto.
  Audit/revisione del progetto per garantire che il lavoro svolto segua i piani del progetto.
  Approvazione delle deviazioni dai processi organizzativi standard del progetto.
  Valutazioni di miglioramento del processo
L'autorità di revisione del progetto e il project manager determinano insieme il programma per le revisioni e gli audit di garanzia della qualità e il programma viene acquisito nel progetto e nel piano di iterazione, a cui è possibile fare riferimento dal piano di garanzia della qualità.
Il contratto può anche consentire al cliente di richiedere audit.

## Slide 17: Cosa dice SWEBOK su SQ
Tutto il testo è tratto dalla Guida 2004 allo SWEBOK .
Ho formattato il testo per evidenziare alcune parti.

## Slide 18
I processi SQA garantiscono che il
  prodotti software e
  processi
nel ciclo di vita del progetto
  conformi ai loro requisiti specificati
pianificando, mettendo in atto ed eseguendo una serie di attività per fornire adeguate
  fiducia
quella qualità è
  essere integrato
il software.

## Slide 19
Ciò significa garantire che il problema sia chiaramente e adeguatamente formulato e che i requisiti della soluzione siano adeguatamente definiti ed espressi.

## Slide 20
SQA cerca di mantenere la qualità durante lo sviluppo e la manutenzione del prodotto mediante l'esecuzione di una varietà di attività in ogni fase che possono portare all'identificazione precoce dei problemi, una caratteristica quasi inevitabile di qualsiasi attività complessa.

## Slide 21
Il ruolo di SQA rispetto al processo è garantire che i processi pianificati siano appropriati e successivamente implementati secondo il piano e che i processi di misurazione pertinenti siano forniti all'organizzazione appropriata.

## Slide 22
Il piano SQA definisce i mezzi che verranno utilizzati per garantire che il software sviluppato per un prodotto specifico soddisfi i requisiti dell'utente e sia della massima qualità possibile entro i limiti del progetto.

## Slide 23
Per fare ciò, deve innanzitutto garantire che l'obiettivo di qualità sia chiaramente definito e compreso.

## Slide 24
Deve considerare i piani di gestione, sviluppo e manutenzione del software.

## Slide 25
Fare riferimento allo standard (IEEE730-98) per i dettagli.

## Slide 26
Le attività e i compiti specifici per la qualità sono definiti, con i loro costi e requisiti di risorse, i loro obiettivi generali di gestione e il loro programma in relazione a tali obiettivi nei piani di gestione, sviluppo o manutenzione dell'ingegneria del software.

## Slide 27
Il piano SQA deve essere coerente con il piano di gestione della configurazione software (fare riferimento a Software Configuration Management KA).

## Slide 28
Il piano SQA identifica i documenti, gli standard, le pratiche e le convenzioni che regolano il progetto e il modo in cui saranno verificati e monitorati per garantire l'adeguatezza e la conformità.

## Slide 29
Il piano SQA identifica inoltre misure, tecniche statistiche, procedure per la segnalazione dei problemi e azioni correttive, risorse come strumenti, tecniche e metodologie, sicurezza per i supporti fisici, formazione e reportistica e documentazione SQA.

## Slide 30
Inoltre, il piano SQA riguarda le attività di garanzia della qualità del software di qualsiasi altro tipo di attività descritto nei piani software, come l'approvvigionamento del software del fornitore per il progetto o l'installazione di software commerciale off-the-shelf (COTS) e l'assistenza dopo la consegna di il software.

## Slide 31
Può anche contenere criteri di accettazione nonché attività di reporting e gestione che sono fondamentali per la qualità del software.